第三轮省级生态环境保护督察典型案例

第1项问题整改公示

牡丹江市综合行政执法管理局已完成第三轮省级生态环境保护督察典型案例整改措施清单中问题1整改，拟申请验收销号。按照《黑龙江省中央生态环境保护督察整改任务验收销号办法（试行）》规定，现对该项整改任务完成情况向社会公示：

- 一、整改任务：工作推进严重滞后。《固废法》第六十条第二款明确规定，县级以上地方人民政府应当制定包括源头减量、分类处理、消纳设施和场所布局及建设等在内的建筑垃圾污染环境防治工作规划。督察发现，2021年9月以来，省、市相关审计报告多次指出牡丹江市未规划设置建筑垃圾场问题，直到2024年8月22日，牡丹江市综合行政执法管理局才开始申请市本级编制规划资金，建筑垃圾污染环境防治工作规划编制严重滞后。截至督察进驻时，除绥芬河市外，其他五市（县）均未建设建筑垃圾消纳场，亦未编制建筑垃圾污染防治规划，建筑垃圾处理监管虚化。

二、整改目标：2025年6月底前，完成《牡丹江市区建筑垃圾污染环境防治工作规划》编制工作任务；2025年9月底前，完成市本级建筑垃圾消纳(暂存)场建设。

三、整改措施：1、委托第三方规划设计单位，完成《牡丹江市区建筑垃圾污染环境防治工作规划》编制工作，配合第三方规划设计单位提供相关资料和基础数据，并协调自然资源部门提供有关资料。

2、加强统筹协调，全力推进市本级建筑垃圾消纳（暂存）场地建设整改工作。加快完成场地选址与论证，同步推进项目可行性研究、环评、用地等前期手续办理，积极争取财政资金支持，保障建设经费及时到位，解决项目推进中的难点问题，保障 整改任务按期完成。

四、整改主要工作及成效：1.已完成《牡丹江市建筑垃圾污染环境防治工作规划》编制和印发工作。

2.利用郭家沟生活垃圾处理场二期工程填埋三区剩余库容建设建筑垃圾消纳场，占地面积10000m，库容约120000m，入场垃圾类型为装修垃圾，年消纳建筑垃圾77000t。市本级建筑垃圾消纳（暂存）场已于2025年9月底建设完成。

五、公示时间： 2025年12月9日至2025年12月22日

六、受理部门：牡丹江市生态环境保护和督察工作委员会办公室

七、受理电话：0453-6430201

八、受理地址：牡丹江市西安区西三条路517号

如对该项整改任务完成情况有异议，请以书面或电话形式，向市生态环境保护和督察工作委员会办公室反映。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

牡丹江市综合行政执法管理局

2025年12月9日