第三轮省级生态环境保护督察典型案例

第2项问题整改公示

牡丹江市综合行政执法管理局已完成第三轮省级生态环境保护督察典型案例整改措施清单中问题2整改，拟申请验收销号。按照《黑龙江省中央生态环境保护督察整改任务验收销号办法（试行）》规定，现对该项整改任务完成情况向社会公示：

- 一、整改任务：行业监管缺失。《固废法》规定，工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。督察发现，牡丹江市综合行政执法管理局2024年7月19日才在市政府网站上公示《建筑垃圾处理方案备案指南》，对建筑垃圾处置指导不到位，源头管理弱化，监管职能长期缺位失位。省住建厅印发的《关于加强城市建筑垃圾管理工作的实施方案》明确要求各地市2024年6月完成非正规堆存点排查。经调查发现，牡丹江市有关部门在排查非正规建筑垃圾工作中，存在不严不细等问题，有49处非正规建筑垃圾点未排查出来被省住建厅通报批评。

二、整改目标：加强行业监管，建立长效机制。

- 三、整改措施：1、全面深入排查、发挥行业主管职能。协调联动自然资源、生态环境、住建、林草、水务、交通运输、财政、农业农村、公安交警及铁路等相关部门，系统排查职责区域内非正规建筑垃圾存放点，掌握底数，精准治理，切实将建筑垃圾管理工作抓实抓细。

- 2、坚持源头严防、过程管控、末端规范，实现建筑垃圾全过程闭环管理。结合我市实际，系统学习借鉴其他地区建筑垃圾分类消纳管理的先进经验与方法，于2025年6月底前制定并印发《牡丹江市建筑垃圾分类消纳管理实施方案》。

- 四、整改主要工作及成效：1.截至2025年6月30日，牡丹江市本级共排查非正规堆存点位114个，并全部完成整改，后续将持续开展建筑垃圾非正规点位排查并督促整改。

- 2.牡丹江市《建筑垃圾分类消纳管理实施方案（试行）》已完成初稿，完成征求各部门意见阶段，2025年6月23日已印发。

五、公示时间： 2025年12月9日至2025年12月22日

六、受理部门：牡丹江市生态环境保护和督察工作委员会办公室

七、受理电话：0453-6430201

八、受理地址：牡丹江市西安区西三条路517号

如对该项整改任务完成情况有异议，请以书面或电话形式，向市生态环境保护和督察工作委员会办公室反映。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

牡丹江市综合行政执法管理局

2025年12月9日