牡丹江市贯彻落实第三轮省级生态环境

保护督察报告整改方案

为深入落实省委、省政府关于生态文明建设和生态环境保护工作的部署要求，进一步明确工作目标，压实工作责任，全面完成第三轮省级生态环境保护督察报告指出问题整改，切实解决突出生态环境问题，结合我市实际，制定本整改方案。

一、总体要求

深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，忠实践行习近平生态文明思想，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，以高度的政治自觉，抓好省级生态环境保护督察反馈问题整改工作。加快推进绿色低碳发展，着力补齐生态环境短板，持续巩固提升生态环境质量，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，着力提升人民群众生态环境幸福感和安全感。

（一）提高政治站位，生态文明理念显著增强。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决抓好中央和省级生态环境保护督察反馈问题整改落实，深入打好污染防治攻坚战，扎实推进生态环境治理体系和治理能力现代化，坚定不移推动生态优先、绿色低碳高质量发展。

（二）坚持问题导向，督察整改高质高效推进。坚持统筹推进、系统治理。把问题整改与落实生态环境保护政策方针结合起来，全面彻底整改突出问题，着力打赢污染防治攻坚战，在不断提升思想认识、完善长效机制、改进工作作风上下功夫，要坚持从严从实、跟踪问效。坚持问题不查清不放过、整改不到位不放过，持续巩固提升生态环境质量。强化专人牵头、专班推进、专责落实，对照整改任务清单，把整改责任落实到人、具体到事，做到可操作、可跟踪、可考核；实行定期“对账”、限时“交账”、及时“销账”的动态管理办法，以责任落实推动工作落实。坚持举一反三，确保同类问题同步排查整改到位；健全完善管长远治根本的长效机制，坚决防止问题反弹。

（三）坚持科学治理，生态环境质量持续改善。以生态环境保护督察整改为契机，坚持实事求是，依法科学整改，稳步提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平，全市生态环境质量总体改善，空气、水环境质量稳中趋好，土壤环境质量总体保持稳定。土壤污染风险得到有效管控，固体废物、新污染物治理能力明显增强。生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善，生态环境保护制度更加完善，生态环境治理体系更加健全。

（四）坚持标本兼治，环境治理体系不断优化。提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平。持续优化生态环境管理制度，推进固定污染源“一证式”管理，加快构建现代环境执法体系和督察体系，建立“1＋X”市生态环境保护和督察工作委员会办公室、县（市、区）、行业部门三位一体的生态环境督察整改体系，全面落实“党政同责、一岗双责”，压紧压实责任，承担生态环境保护重点任务或重点领域的有关部门要严格落实《牡丹江市有关部门生态环境保护责任清单》，同步深入推进河湖长制、林长制、田长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的管理机制。探索研究非现场检查、非现场执法、非现场管理，全面强化生态环境法治保障，完善生态环境保护领域地方性法规规章和标准，健全行刑衔接、信息共享、案情互通、案件移送制度，加大环境污染刑事案件办理力度，落实生态环境损害赔偿制度，完善生态环境标准体系。加快补齐生态环境基础设施短板，推进城市污水处理能力建设，全面提升污水集中收集处理率，统筹推进建筑垃圾综合利用工作。

二、整改措施

（一）深入学习贯彻习近平生态文明思想。坚持把学习贯彻习近平生态文明思想作为重要政治任务，纳入党委（党组）理论学习中心组学习，持续在学懂弄通做实上下功夫，引领各级领导干部自觉肩负起维护国家生态安全的重大政治责任，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，始终保持加强生态文明建设的战略定力。全面夯实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，健全完善生态文明建设目标责任评价考核体系，严格、规范和精准实施考核。正确处理经济发展和生态环境保护的关系，切实走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。

（二）多点发力深入打好污染防治攻坚战。深入打好蓝天保卫战。大力推进源头替代和深度治理，推动重点行业企业超低排放改造进程，空气质量优良天数比例保持在93.8%以上。深入打好碧水保卫战。从“查、测、溯、治”等方面，推进我市1446个入河排污口精细化动态监管、系统化治理。紧盯开江期、汛期、冰封期等重点时段及重点区域，开展流域专项检查及涉水企业专项执法检查。深化河湖长制，巩固河湖“清四乱”治理成效。深入打好净土保卫战。加强土壤污染源头防控，加强对各类固体废物产生、收集、运输和处置的监管力度，强化污染地块风险管控，加快农村生活污水项目建设进程，健全土壤污染防治联动机制，推动土壤污染状况调查，严格污染地块准入管理，全面提升城市发展与固体废物统筹管理水平。

（三）全面彻底将督察反馈问题整改到位。典型案例问题专项推进，聚焦牡丹江市建筑垃圾管理粗放、违规倾倒问题突出，认真分析原因，制定专项整改方案，落实责任，全面整改，并以案为鉴、举一反三整改。重点问题攻坚推进，聚焦黑土地保护利用、毁林种参整改成效、工业固体废物综合利用设施建设、历史遗留矿山修复治理等重点领域问题，坚持问题导向、目标导向、结果导向，做到责任更清晰、目标更明确、时限更具体、措施更精准、标准更严格，确保在时限内取得成效。突出生态环境问题统筹推进，将省级生态环境保护督察反馈问题整改与中央生态环境保护督察反馈问题整改、污染防治攻坚战有机衔接、统筹推进，实现问题整改与污染防治攻坚“双统筹、双促进”。层层拧紧生态环境保护责任链条，狠抓任务落实，推动重点流域区域生态环境状况全面改善、根本好转。

（四）完善生态环境保护工作制度机制。充分发挥督察整改“指挥棒”作用，进一步细化明确市生态环境保护和督察工作委员会及其成员单位职责，充分发挥委员会办公室统筹协调作用，组织成员单位建立完善“多部门”、“多领域”生态环境保护联动工作机制，形成上下贯通、左右联动、齐心协力、齐抓共管的生态环境保护工作良好格局。完善生态环境保护管理体制，建立自然保护地联合检查机制，聚焦生态环境领域重点问题，依法加大生态破坏问题监督和查处力度。加强自然保护地监管，持续推进“绿盾”自然保护地强化监督专项行动，深入开展毁林毁湿毁草等侵占破坏生态环境问题排查整治，及时发现、移交、查处各类生态破坏问题，依法严肃查处生态环境违法犯罪行为。推动生态系统结构完整性和功能性明显提升，生态资源环境承载力逐步增强。

三、组织保障

（一）加强组织领导，压实整改责任。各县（市、区）及各部门主要负责同志要切实扛起整改责任，定期召开会议研究部署和协调解决重点难点问题。坚决扛起主责、抓好主业，对立行立改的整改任务，要加快推进，确保整改立竿见影；对长期整改任务，要根据阶段目标任务和时间节点，有序推进，严格在时限内取得成效。

（二）狠抓跟踪督办，严格验收销号。市生态环境保护和督察工作委员会办公室运用好“五步工作法”，督促各县（市、区）和市直相关部门对所承担的整改任务科学部署、扎实推进、深入落实，按照时限要求，保质保量完成整改任务。做好闭环管理，督导验收单位要严格验收标准，对已完成的任务，把好出口关；整改责任单位对验收销号档案材料负主体责任，督导验收单位要加强服务指导，对各项整改任务要逐项销号，确保整改质效经得起检验。

（三）强化监督指导，统筹组织推进。市生态环境保护和督察工作委员会办公室及督导验收单位采取专项检查、明察暗访等方式，加大对整改工作的监督检查力度，加强工作指导和日常调度检查，坚决贯彻督察整改要求，切实在政治上对标对表、行动上立行立改、整改上落实落地。压紧压实责任，督促各县（市、区）和市直相关部门通过高效的工作机制、科学的督导检查、明确的整改要求、严格的验收标准，以认真负责的态度，抓好工作落实。

（四）厘清问题成因，强化精准问责。严肃责任追究，对督察移交的生态环境损害责任追究问题，实事求是精准问责；对整改进度缓慢、工作推进不力的，采取相关措施；对敷衍整改、弄虚作假的，依规依纪依法严肃追究责任。

（五）注重信息公开，营造良好氛围。充分运用各种媒体平台，及时公开督察整改情况，接受社会监督。加强培育和选树整改正面典型，为督察整改营造良好氛围。

附件：牡丹江市第三轮省级生态环境保护督察报告整改

措施清单

附件

牡丹江市第三轮省级生态环境保护督察

报告整改措施清单

问题一：行业主管部门对县（市、区）督促指导不到位，人民公园人工湖浮萍整治整改不彻底，问题出现反弹。

责任单位：市综合行政执法管理局

责 任 人：市综合行政执法管理局主要负责同志

督导验收单位：市综合行政执法管理局

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：加强对县（市、区）督促指导，举一反三排查整治本行业生态环境问题，整治人民公园人工湖浮萍问题。

整改措施：

1.采取专班作业、及时外运等措施，开展湖区水域浮萍清捞及整治工作，立行立改，完成人民公园浮萍清捞工作。

2.建立健全人工湖浮萍清捞工作机制，配齐清捞队伍人员及清捞专业工具，根据实际情况及时清捞，整治人民公园人工湖浮萍问题。

3.建立常态化日常巡湖制度，指导属地执法部门加强日常管控，定期巡查，对周边商户及人民公园内动物管理人员发放告知书，严禁向湖内倾倒生活污水、生活垃圾和动物粪污等违规行为。

问题二：林长制推行不到位，镇村级林长作用发挥不好，毁林种参整改成效不稳固，对省级反馈自然保护地问题整改力度不够。

责任单位：市林草局，各县（市、区）党委和人民政府

责 任 人：各责任单位主要负责同志

督导验收单位：市林草局

整改时限：2025年8月底前

整改目标：加强林长制督导，强化各县（市、区）镇村级林长责任落实；巩固毁林种参整改地块成果，确保造林成活率在85%以上；完成自然保护地问题整改。

整改措施：

（一）市林草局

1.对10个县（市、区）林长办开展年度督导，有效推动各级林长责任和林长制各项工作落地落实落细。2025年5月底前开展全面排查，纠治已完成整改的毁林种参地块出现复耕等新问题；2025年8月底前，对毁林种参地块进行造林验收，对成活率低的地块开展补植补造，确保造林成活率在85%以上。

2.2025年6月底前，林草部门统筹协调属地自然资源、生态环境、农业农村、水务等部门与自然保护地管理机构开展联合检查，完成省级反馈自然保护地问题整改。

（二）各县（市、区）

严格执行《牡丹江市林长巡查工作制度》，发挥好各级特别是镇村级林长作用，乡镇级林长、副林长每季度巡林1次，村级林长每月至少巡查1次，按要求填报巡查记录表，按季度报送市林长办。

问题三：推进工业固体废物综合利用设施建设缓慢。

责任单位：市工业和信息化局、市生态环境局、市发展改革委、市住房城乡建设局、市自然资源局、市科技局，各县（市、区）党委和人民政府

责 任 人：各责任单位主要负责同志

督导验收单位：市工业和信息化局、市生态环境局、市发展改革委、市住房城乡建设局、市自然资源局、市科技局

整改时限：2025年12月底前，长期坚持

整改目标：加快工业固体废物综合利用设施建设，提高工业固体废物综合利用水平。

整改措施：

（一）市工业和信息化局、市生态环境局、市发展改革委、市住房城乡建设局、市自然资源局、市科技局

1.立行立改，成立市级工业固体废物综合利用设施建设工作专班，强化责任体系建立，明确各部门工作职责，统筹推动工业固体废物综合利用工作落实。市工业和信息化局负责综合协调，牵头推进；市生态环境局负责对产生工业固体废物的企业进行日常监管，并对工业固体废物造成的环境污染进行监管；市发展改革委负责将工业固体废物综合利用工作纳入全市国民经济和社会发展“十五五”规划，并研究向上争取政策资金支持；市住房城乡建设局负责在项目建设审批、施工、验收环节给予支持；市自然资源局负责配合完成尾矿利用相关工作；市科技局负责工业固体废物综合利用关键技术支撑等。

2.市工业和信息化局于2025年6月底前，完成全市工业固体废物综合利用实施方案制定工作；2026年12月底前，完成2个以上节能量超2000吨标煤节能技改项目建设，从源头上减少工业固体废物产生量并提高我市工业固体废物综合利用规模。

3.市工业和信息化局长期坚持，推广应用先进适用工业固体废物综合利用技术装备设施，提升全市工业固体废物综合利用水平。2028年12月底前，支持工业固体废物综合利用中小企业在经批准的原工业用地范围内选址，进行新建、改建、扩建工业固体废物综合利用工程项目。

4.市级工业固体废物综合利用设施建设工作专班各成员单位长期坚持，持续加大招商引资力度，招引工业固体废物综合利用项目落地，推动工业固体废物综合利用设施建设。

（二）各县（市、区）

1.立行立改，参照市级组织机构成立属地工业固体废物综合利用工作推进机构。

2.2026年12月底前，履行好属地责任，统筹推动本地区工业固体废物综合利用工作，提升本地区工业固体废物综合利用水平。

3.长期坚持，负责开展工业固体废物综合利用项目招商引资工作，积极招引社会资本投资建设一般工业固体废物综合利用项目。

问题四：林口县采矿区域管理混乱，废弃石料堆积。

责任单位：林口县党委和人民政府

责 任 人：林口县党委和人民政府主要负责同志

督导验收单位：市自然资源局、市林草局

整改时限：2027年年底前完成全部清运及植被修复工作。

整改目标：加大采矿区域监管力度，严格规范矿山企业，建立长效机制，完成砂石土用于矿山修复和剩余物清运。完成地块植被修复。

整改措施：

1.2025年6月底前，成立综合治理指挥部，建立整改台账，制定整改方案，强化综合治理工作落实。

2.废弃石料2027年年底前全部清运完成。

3.按照“案件查处到位、植被恢复到位、追责问责到位”要求，立行立改，对各地块逐一梳理认定，并确定面积。2025年3月底前对梳理后的违法地块通过聘请第三方公司进行司法鉴定。

4.立行立改，制定矿区森林植被修复方案，根据植被修复地块立地条件，通过人工栽植乔木、灌木、播撒草籽和人工促进天然更新。林口县人民政府委托具备资质的第三方机构进行矿山修复，2027年完成植被修复。

5.进一步完善矿山开采监管制度，加大对采矿区域的监管执法力度，规范矿山企业在采矿许可范围内严格按照矿产资源开发利用方案生产，加强森林资源管护，做好行刑衔接工作，全面打击矿山企业占林毁林等违法行为。

问题五：绥芬河市采石场西侧存在无证开采违法行为。

责任单位：绥芬河市党委和人民政府

责 任 人：绥芬河市党委和人民政府主要负责同志

督导验收单位：市自然资源局

整改时限：2026年12月底前

整改目标：对采石场西侧的历史遗留矿坑中符合处罚条件的违法行为，依法依规查处；对破坏生态的区域完成生态修复治理工作。

整改措施：

1.全面梳理问题区域1998年以来各类建设项目取风化料情况，对于有具体责任主体且未超过追诉时效的依法予以查处；对破坏生态的区域，纳入历史遗留矿山生态修复治理任务进行修复。

2.立行立改，完成现场勘查工作；2025年1月底前，完成生态修复方案制定，并通过专家评审；2025年12月底前，开展矿山修复工作，完成场地平整、覆土工作；2026年6月底前，完成植被恢复；2026年12月底前，完成矿山修复验收。

3.严格落实《绥芬河市自然资源执法监察动态巡查工作方案》、《绥芬河市严厉打击矿产违法行为制度》，加大矿产领域巡查频次，结合矿产卫片，持续打击破坏矿产资源违法行为。

问题六：历史遗留矿山修复未有效解决，影响修复治理进程。

责任单位：市自然资源局，各县（市、区）党委和人民政府

责 任 人：各责任单位主要负责同志

督导验收单位：市自然资源局

整改时限：2025年12月底前整改完成率达到40%；2028年12月底前整改完成率达到70%；2030年12月底前整改完成率达到100%。

整改目标：按序时进度推进历史遗留矿山综合治理、生态修复，按时完成矿山治理修复任务。

整改措施：

（一）市自然资源局

根据《牡丹江市矿山生态修复治理行动计划（2022—2035年）》文件要求，会同有关部门督促指导各县（市、区）加快推进历史遗留矿山生态修复治理。

（二）各县（市、区）

多渠道筹措资金，建立市场化生态修复新机制，引导社会资本积极参与生态治理修复；按照事权划分原则，落实财政投入责任，把历史遗留矿山生态修复所需经费纳入年度财政预算，补充历史遗留矿山修复资金缺口；持续申报地方一般债券，大力争取国家和省级政策资金支持，保障历史遗留矿山修复治理顺利开展。

问题七：部分县（市）有多处废弃菌袋堆存；个别县（市）废弃菌袋堆存场管理不规范，菌袋掺杂农村生活垃圾堆存。

责任单位：市生态环境局、市农业农村局，绥芬河市、东宁市、海林市、穆棱市党委和人民政府

责 任 人：各责任单位主要负责同志

督导验收单位：市生态环境局、市农业农村局

整改时限：2025年9月底前

整改目标：对排查发现的乱堆乱放随意堆存菌袋立即进行清理，强化监管，建立长效机制，严格规范管理废弃菌袋堆存场。

整改措施：

（一）市生态环境局、市农业农村局

1.立行立改，市农业农村局全面开展废弃菌袋堆存场底数摸排，形成台账，按照摸排底数将废弃菌袋堆存场纳入规范管理范围。

2.2025年9月底前，市生态环境局开展废弃菌袋专项检查，加大对沿河、村屯沿线等重要地带排查力度；进一步督促县（市、区）政府常态化开展清理行动，发现问题及时整改。

（二）绥芬河市、东宁市、海林市、穆棱市

1.2025年9月底前，对废弃菌包堆存点位全面排查，确保堆放场达到有围挡、标牌、出口、责任人、无生活垃圾的“四有一无”标准。根据本地实际食用菌种植区域分布情况，合理设置废弃菌袋标准化堆存场，建立健全管理台账，完善配套体系。

2.严格落实《牡丹江市废弃食用菌菌包污染环境防治和综合利用条例》相关要求，建立协调联动机制、日常巡查机制和长效监管机制，定期调度废弃菌袋治理工作，实时跟踪问效，确保废弃菌袋处置到位。加强宣传教育，引导种植户依法处置利用废弃菌包，强化后期监管，杜绝废弃菌袋随意堆存现象发生。

问题八：抽查规模化养殖场，发现部分养殖场存在养殖粪污资源化利用不到位等问题。

责任单位：市生态环境局、市农业农村局，宁安市、海林市、穆棱市、林口县、西安区党委和人民政府

责 任 人：各责任单位主要负责同志

督导验收单位：市生态环境局、市农业农村局

整改时限：2025年6月底前

整改目标：加强对规模化养殖企业污染防治监管和粪污资源化利用的指导服务；强化对污染防治设施建设运行监管；加大执法力度，全面排查。

整改措施：

（一）市生态环境局、市农业农村局

立行立改，组织开展联合专项检查，加强服务指导和监管执法，进一步压实企业污染防治和粪污资源化利用的主体责任。督促各规模化养殖场建设或完善符合“三防”要求的粪污贮存设施，依法查处环境违法行为。推动各项措施落地见效，确保问题整改到位。

（二）海林市、宁安市、穆棱市、林口县、西安区

1.立行立改，分别对辖区内涉及的规模化养殖场存在问题进行整改，督促规模化养殖场污染设施达到“三防”标准，对环境违法行为依法查处。

2.加强对规模化养殖场指导服务，确保粪污收集贮存设施达到“三防”标准，还田台账规范完整。组织制定畜禽粪污资源化利用方案，积极推广粪污堆沤发酵还田利用模式，使粪污得到规范化、资源化利用。

3.建立长效机制，压实属地管理责任。建立健全网格化监管责任体系，将监管责任落实到人，切实将畜禽粪污资源化利用措施落到实处。加大指导服务和监管执法力度，开展联合执法，发现环境违法问题，依法依规严肃处理。

问题九：畜禽粪污资源化利用工作指导服务不足，跟踪问效不到位，各县（市、区）畜牧产业发展规划、种养循环发展规划还不完善。

责任单位：市农业农村局，各县（市、区）党委和人民政府

责 任 人：各责任单位主要负责同志

督导验收单位：市农业农村局

整改时限：2025年6月底前

整改目标：加强粪污资源化利用技术指导与服务；各县（市、区）制定完善符合辖区实际的畜牧发展规划、种养循环发展规划。

整改措施：

（一）市农业农村局

1.强化服务指导职能，指导养殖主体加强粪污资源化利用，加大宣传力度，不断提升养殖主体生态保护意识。

2.进一步加强技术指导服务，全面掌握畜禽粪污资源化利用情况。

3.指导各县（市、区）制定完善畜牧业发展规划，种养循环发展规划，推广以粪肥堆沤发酵就近还田模式。

（二）各县（市、区）

1.加强技术指导服务，向养殖场户发放技术指导资料和宣传资料，增强养殖场户生态保护意识和科学规范处置粪污能力。

2.压紧压实主体责任，加强对乡镇畜禽粪污资源化利用工作的指导帮扶，进一步完善畜牧产业发展规划，推动畜禽粪污资源化利用水平进一步提升，提高“末端利用”能力。

3.摸清本地种养基础情况及土地资源概况，2025年6月底前制发并完善种养循环发展规划或方案，种养循环结合更加紧密。

问题十：个别县（市）垃圾填埋场填埋区域作业面暴露面积过大。

责任单位：宁安市、海林市党委和人民政府，海林农场

责 任 人：各责任单位主要负责同志

督导验收单位：市综合行政执法管理局

整改时限：立行立改

整改目标：严格按照相关标准要求进行规范化生产作业，垃圾场填埋区作业面达到省住房城乡建设厅《生活垃圾填埋场重点环节规范化要求和量化标准清单》要求。

整改措施：

1.宁安市东京城垃圾场完成裸露作业面缩减工作，对现有雨污分流系统进行排查，修补破损部位，定期对积存雨水进行抽空排干，有效阻隔降水渗透到填埋区。

2.海林农场完成生活垃圾填埋场覆膜及修缮整改工作，生活垃圾填埋场达到暴露面积不超标准，有效阻隔降水渗透到填埋区，定期对积存雨水抽空排干。

3.加强日常监督管理，举一反三，对辖区内垃圾填埋场进行全面检查，防止违反操作规程的行为发生。

问题十一：个别县（市）污水处理厂未按照规范要求建厂，且收集污水区域管网建设推进缓慢。

责任单位：宁安市党委和人民政府

责 任 人：宁安市党委和人民政府主要负责同志

督导验收单位：市住房城乡建设局

整改时限：2025年9月底前取得阶段性成果（东京城污水处理厂提标改造工程基本完工），2026年12月底前全部完成。

整改目标：完成宁安市东京城、渤海镇污水处理厂提标改造，投运且达标排放；完善镇内排水体系。

整改措施：

1.立行立改，完成东京城、渤海镇污水处理厂提标改造工程的前期手续，2025年5月开工建设，2025年9月底前东京城污水处理厂提标改造工程基本完工，2026年5月前完成污水处理厂提标改造主体工程竣工验收，2026年12月底前，完成污水处理厂提标改造环保验收工作，投入运行达标排放。

2.2025年5月底前，宁安市东京城镇旧损排水管网改造项目、宁安市东京城镇2024年排水管网改造项目等2个项目开工建设。2025年6月底前完成总工程量的25%，12月底前完成总工程量的50%；2026年6月底前完成总工程量的75%，12月底前完成总工程量的100%，累计完成21公里的管网新建或改造。

3.加强日常管理，加大对排水管网巡查，发现问题及时整改。

问题十二：个别县（市）污水处理厂市政管网破损，导致进水浓度低。

责任单位：穆棱市党委和人民政府

责 任 人：穆棱市党委和人民政府主要负责同志

督导验收单位：市住房城乡建设局

整改时限：2025年6月底前，长期坚持

整改目标：完成破损管网改造，提升进水浓度；强化运营企业监管，确保污水处理厂稳定运行、达标排放。

整改措施：

1.立行立改，完成污水管网排查，摸清管网现状，建立管网改造台账。

2.2025年4月底前，实施污水管网改造；2025年6月底前，完成破损管网更新，全面消除外水排入隐患，提升进水浓度。

3.2025年6月底前，完成污水处理厂提升泵、在线监测设施、污泥脱水机设备更换，各项设施稳定运行，确保出水水质稳定。

问题十三：东宁市污水处理厂运行管护不到位。

责任单位：东宁市党委和人民政府

责 任 人：东宁市党委和人民政府主要负责同志

督导验收单位：市住房城乡建设局、市生态环境局

整改时限：立行立改，长期坚持

整改目标：加强日常运行管护，完成雨洪溢流口封堵。

整改措施：

加强日常监管，强化部门监管责任和企业主体责任，不定期对东宁市污水处理厂排查，发现问题立即整改，杜绝违法排污问题发生。

问题十四：绥芬河市污水处理厂处理能力不足。

责任单位：绥芬河市党委和人民政府

责 任 人：绥芬河市党委和人民政府主要负责同志

督导验收单位：市住房城乡建设局

整改时限：2025年9月底前

整改目标：完成污水管网更新改造和污水处理厂扩建和提标改造工程。

整改措施：

1.立行立改，完成管网破损排查和修复，完成新建及改造污水管网7.8公里；2025年9月底前，完成绥芬河市排水管网升级改造工程项目，新建及改造雨污管网34.035公里。

2.2025年9月底前，完成对绥芬河市污水处理厂的扩建和提标改造工程，建成后总污水处理量达到3万吨，达到一级A处理标准。

3.加强日常维护，常态化排查管网渗漏问题，通过聘请专业专家排查检测，确认市政管网是否存在破损。

问题十五：个别县（市、区）污水处理厂进水COD浓度过低。

责任单位：林口县、阳明区党委和人民政府

责 任 人：各责任单位主要负责同志

督导验收单位：市商务局、市生态环境局、市住房城乡建设局

整改时限：2025年6月底前

整改目标：完成林口县园区、阳明区磨刀石镇污水管线错接漏接、老旧破损问题整改，解决进水COD浓度过低问题。

整改措施：

1.立行立改，阳明区组织磨刀石镇对污水管线维修，做好污水管线清淤、疏通，以及破损管线更换新污水管线工作。

2.2025年6月底前，林口县组织对园区污水管线彻底维修，做好污水管线清淤、疏通，以及破损管线更换新污水管线工作，避免雨水或其他水源进入污水管线。

3.建立污水管网的管护、巡查和隐患排除制度，每季度对污水管线进行巡查，发现隐患及时排除。建立管线接入报备制度，对拟接入污水管网的企业，现场监督污水接入工程，杜绝管网错接漏接。

问题十六：江南开发区污水处理厂于2021年建设完成，未能有效发挥作用。

责任单位：牡丹江经济技术开发区管委会

责 任 人：牡丹江经济技术开发区管委会主要负责同志

督导验收单位：市生态环境局

整改时限：立行立改

整改目标：完成牡丹江江南新城区污水处理厂建设项目环境保护竣工验收，并投入运行。

整改措施：

1.牡丹江经济技术开发区管委会协调相关部门组织对江南污水管网和大湾泵站排查检修，保证污水收集率及污水泵正常运行，确保进水量达到牡丹江江南新城区污水处理厂运行要求。

2.牡丹江经济技术开发区管委会督促江南新城区污水处理厂完成环境保护竣工验收公示。完成江南新城区污水处理厂新在线监控设备建设调试及在线设备验收工作，并投入运行。

问题十七：建筑垃圾综合利用工作缺少统筹谋划，处置利用场所规划建设滞后。

责任单位：市综合行政执法管理局，各县（市、区）党委和人民政府，牡丹江经济技术开发区管委会

责 任 人：各责任单位主要负责同志

督导验收单位：市综合行政执法管理局

整改时限：2025年9月底前

整改目标：完成《建筑垃圾污染环境防治工作规划》编制，建成建筑垃圾转运调配场、消纳场；规范建筑垃圾处置，清理违规倾倒建筑垃圾。

整改措施：

（一）市综合行政执法管理局

1.2025年3月底前，完成《牡丹江市建筑垃圾污染环境防治工作规划》编制。

2.2025年6月底前，组织推进各县（市、区）完成建筑垃圾转运调配场建设；2025年9月底前，完成市本级建筑垃圾消纳场建设。

（二）各县（市、区）、牡丹江经济技术开发区管委会

1.立行立改，有关县（市、区）完成辖区内发现建筑垃圾违规倾倒问题的清理。建立长效监管机制，有效防范风险隐患。

2.开展非正规建筑垃圾点位排查，全方位查处建筑垃圾随意倾倒、乱堆乱放等违规行为，发现问题立即整改。

3.严格落实部门监督职责和属地巡查责任，建立长效管理机制，规范建筑垃圾收集、运输和处置流程，加大执法监管和动态巡查力度，严厉查处建筑垃圾违法行为，对涉嫌违纪违法行为依规依纪依法处理。

问题十八：个别污水处理厂污泥未按环评要求进行焚烧处理。

责任单位：市住房城乡建设局、市综合行政执法管理局

责 任 人：各责任单位主要负责同志

督导验收单位：市住房城乡建设局、市综合行政执法管理局

整改时限：2025年9月底前取得阶段性成果（完成设备改造的50%），2026年12月底前全部完成。

整改目标：2026年6月底前，市污水处理厂完成设备设施改造；2026年12月底前，实现污泥全部焚烧处理。改造完成前污泥采取部分掺烧和租用仓库临时储存的方式处置。

整改措施：

1.市住房城乡建设局督促市污水处理厂启动设备设施改造，2025年9月底前完成设备改造的50%，2026年6月底前全部完成设备改造。

2.市住房城乡建设局督促市污水处理厂在设备设施未改造完成前，将产生的污泥，通过采取市垃圾焚烧发电厂部分掺烧和租用仓库临时储存的方式处置。污泥处理设施改造完成后，与市垃圾焚烧发电厂运营单位签订正式焚烧协议，2026年12月底前污泥全部焚烧处理。

3.市住房城乡建设局强化污泥处置行业监管，督促市污水处理厂持续落实污泥“出厂－运输－接收”三联单闭环管理机制，结合市污水处理厂污泥脱水间运行记录、市垃圾焚烧发电厂接收焚烧台账，确保全部污泥转运至市垃圾焚烧发电厂后焚烧处理。

问题十九：牡丹江某企业将筛上物和污水处理站污泥露天堆存在场区内。

责任单位：市综合行政执法管理局

责 任 人：市综合行政执法管理局主要负责同志

督导验收单位：市综合行政执法管理局

整改时限：立行立改

整改目标：规范处置污水处理站污泥，实现筛上物随产随转运。

整改措施：

1.将厂区绿化带内残留的沼渣和污泥清理干净，并转运至厂区内具备“三防”设施的渣棚内规范堆放。

2.督促企业落实筛上物随产随转运作业机制，安排收运车辆每天及时将筛上物转运至有资质公司进行焚烧处置。将污水处理站污泥脱水后输送至干化系统，经干化减量处置后转移至厂区内具有“三防”设施的渣棚内暂存，定期将渣棚内暂存的干化污泥运送到专业公司进行集中处置。

3.安排专人对公司生产运行情况进行现场指导，加强对该公司筛上物和污泥处置工作实施日常巡查指导，确保处置工作规范有序。

问题二十：宁安市生活垃圾焚烧厂未建设飞灰堆存场地，将飞灰在场区内堆存。

责任单位：宁安市党委和人民政府

责 任 人：宁安市党委和人民政府主要负责同志

督导验收单位：市综合行政执法管理局、市生态环境局

整改时限：2025年10月底前

整改目标：建立长效机制，完善监管制度，明确监管责任，确保生活垃圾焚烧厂飞灰规范管理处置。

整改措施：

1.立行立改，指导厂区内规范划定三处具备防扬尘、防雨、防渗（漏）等措施飞灰贮存设施。

2.立行立改，在东京城垃圾填埋场场区内选一处进行防渗处理的区域作为飞灰临时储存区，将违规填埋的飞灰存到临时储存区，并用有防雨性能的材料遮盖储存，待垃圾场完成填埋库区改造符合飞灰填埋要求后，将飞灰按环保要求规范填埋处置。

3.2025年6月底前完成飞灰处置填埋场选址、前期审批手续工作，2025年10月底前完成飞灰填埋场建设并投入使用。飞灰填埋场投入使用后，将所有临时堆存场地的飞灰全部转运至飞灰填埋场，按照要求规范填埋处置。

4.建立长效机制，完善监管制度，明确监管责任，确保生活垃圾焚烧厂飞灰有效管护，消除环境风险隐患。

问题二十一：个别县（市）污水处理厂污泥处理不规范。

责任单位：海林市党委和人民政府，海林农场

责 任 人：各责任单位主要负责同志

督导验收单位：市住房城乡建设局

整改时限：立行立改

整改目标：提升海林农场污水处理厂运行管理水平，保证污泥含水率达到60%后规范处理。

整改措施：

1.督促指导海林农场污水处理厂对设备进行调试，增大脱泥药剂投入量，增加搅拌时间，并定期更换滤布。

2.督促海林农场污水处理厂通过投入生石灰进行调理、进入板块压滤机进行脱水、增加脱水污泥晾晒时间等方式，使脱水后污泥含水率达到60%及以下。

问题二十二：2024年林口县发布的《空气质量持续改善行动计划实施方案》中，空气质量指标低于2022年林口县《落实第二轮中央环保督察反馈意见整改方案》中空气质量指标。

责任单位：林口县党委和人民政府

责 任 人：林口县党委和人民政府主要负责同志

督导验收单位：市生态环境局

整改时限：立行立改

整改目标：结合实际情况科学合理制定、调整环境空气质量目标，避免再次出现此类问题。

整改措施：

1.结合林口县空气环境质量实际情况，参照市级指标，修订《中共林口县委关于贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》目标。

2.林口县政府以正式文件说明相关情况，并严格按照《空气质量持续改善行动计划实施方案》要求落实各项任务措施，确保实现设定目标。

问题二十三：东宁市某采石场扬尘治理设施停用。

责任单位：东宁市党委和人民政府

责 任 人：东宁市党委和人民政府主要负责同志

督导验收单位：市生态环境局

整改时限：立行立改

整改目标：加强对采石企业监管，确保扬尘等污染防治设施稳定运行。

整改措施：

1.督促采石场立即对布袋除尘器设施和喷淋设施进行维修，恢复治理设施正常使用；对易产生扬尘的料堆进行覆盖，防治扬尘污染。

2.对采石场不正常使用污染防治设施、料堆未采取苫盖围挡防尘措施的违法行为，依法进行行政处罚。

3.举一反三开展行业排查整治，加强日常监管，常态化进行巡查执法，确保问题不反弹。

问题二十四：牡丹江市某公司挥发性有机物吸附装置破损，未正常使用。

责任单位：市生态环境局

责 任 人：市生态环境局主要负责同志

督导验收单位：市生态环境局

整改时限：立行立改

整改目标：修复、更换挥发性有机物吸附装置，确保正常使用。

整改措施：

1.督促指导企业更换挥发性有机物吸附装置；加强日常检查维护，确保正常使用。

2.举一反三开展行业排查整治，加强日常巡查，严防问题反弹。

问题二十五：林口县污水处理厂西侧有一个沙堆和一个碎石堆未苫盖。

责任单位：林口县党委和人民政府

责 任 人：林口县党委和人民政府主要负责同志

督导验收单位：市生态环境局

整改时限：立行立改

整改目标：开展排查整治，对易产生扬尘的物料进行苫盖，避免扬尘污染。

整改措施：

1.责成当事人立行立改，对沙堆等进行苫盖。

2.开展排查整治，强化日常监管，不定期开展检查，发现问题立即整改，避免扬尘污染。

问题二十六：个别污水处理站未正常运行。

责任单位：海林市、阳明区党委和人民政府

责 任 人：各责任单位主要负责同志

督导验收单位：市生态环境局

整改时限：立行立改

整改目标：规范农村生活污水治理设施运行管理，保障污水处理设施正常运行。

整改措施：

1.山市镇新兴村污水处理站建立健全日常运维规范管理制度，如实填写运维记录、台账，明确日常运维单位或人员，定期开展巡查和自查，发现问题立即整改，确保污水处理站正常运行。不定期对辖区内4处农村生活污水处理设施进行监督检查，确保污水治理设施稳定运行，污染物达标排放。

2.阳明区督促桦林镇南城子污水处理站制定详细巡检计划，通过第三方对南城子污水处理站定期维护，完成污水处理站更换配件、清理淤泥加强菌种培养，持续监测进出水水质，保证污水处理站正常运行。南城子村冬季居民用水量减少，污水站将存水量达到目标量后开始处理。

3.加强指导服务和监管执法，进一步压实主体责任。督促并规范农村生活污水治理设施运行管理，依法查处环境违法行为，确保污水处理设施正常运行。

问题二十七：个别村设施损坏。

责任单位：宁安市、西安区党委和人民政府

责 任 人：各责任单位主要负责同志

督导验收单位：市生态环境局

整改时限：立行立改

整改目标：污水处理设施正常运转，达标排放。

整改措施：

1.宁安市组织兰岗村对管网收集的生活污水通过吸污车抽运处理；聘请第三方对受损设备修复，建立长效管护机制，委派专人看管设施运行，并调试运行和开展出水水质监测，确保水质达标排放。

2.依托2019年申报并批复的牡丹江市区水源地农村污水治理建设项目，将南拉古村的生活污水通过使用吸污车将污水收集池里的污水拉运至污水处理站处理后排放。

3.加强指导服务和监管执法，进一步压实主体责任。督促并规范农村生活污水治理设施运行管理，依法查处环境违法行为，确保污水处理设施正常运行。

问题二十八：部分县（市、区）农村生活污水治理债券项目进展缓慢。

责任单位：市生态环境局，绥芬河市、宁安市、海林市、穆棱市、东安区、西安区、阳明区党委和人民政府

责 任 人：各责任单位主要负责同志

督导验收单位：市生态环境局

整改时限：2025年9月底前

整改目标：加快推进14个农村生活污水治理项目在规定时限内建设完成。

整改措施：

（一）市生态环境局

加强指导服务，进一步压实主体责任，加快推进农村生活污水治理设施建设，按时完成14个农村生活污水治理债券项目建设。

（二）绥芬河市

加快推进绥芬河市北寒村生活污水治理项目污水管线建设，立行立改，全面完成工程建设。

（三）宁安市

定期调度项目进展，督导推进污水处理项目建设，立行立改完成兰岗镇牡丹村等三个村、江南乡明星村污水治理项目建设；完成江南乡四方村污水检查井及部分污水收集管网铺设；完成海浪镇海浪村污水管网铺设，路面恢复30%以上，污水处理站主体工程建设。2025年6月底前，完成海浪镇海浪村、江南乡四方村污水处理项目建设。

（四）海林市

加快项目前期手续办理工作进度，倒排工期，挂图作战，不定期召开项目推进会议，协调相关镇解决项目推进过程中存在的问题。2025年6月底前全部完成建设并试运行。

（五）穆棱市

1.立行立改，完成分散式农村生活污水项目建设并投入使用。

2.立行立改，完成马桥河镇永安村生活污水处理项目主干管网建设，2025年6月底前全部建设并投入使用。

3.2025年6月底前，完成河西镇新兴村污水处理项目建设并投入使用。

（六）东安区

1.立行立改，东胜村至东村管网项目（一期）完成除恢复路面外的主体工程，2025年9月底前，一期、二期全部建设并投入使用。

2.立行立改，河西村至桥头村管网项目桥头段完成除恢复路面外的主体工程，完成阶段性目标。2025年6月底前，全部建设并投入使用。

（七）西安区

立行立改，完成2023年温春镇共荣村、楼房村、东和村、烧锅村污水处理站及管网建设项目农村生活污水治理债券项目验收结审工作。

（八）阳明区

立行立改，完成污水管网铺设12000米，2025年9月底前，完成项目建设及竣工验收，其中，2024年12月底前，完成项目总进度的55%；2025年4月初至2025年6月底前，完成项目总进度的85%。2025年7月上旬至2025年9月底前，主要为路面恢复工程，完成项目全部工程。

问题二十九：部分县（市）存在散养户畜禽粪污未有效利用问题。

责任单位：市农业农村局、市生态环境局，宁安市、东宁市、林口县党委和人民政府

责 任 人：各责任单位主要负责同志

督导验收单位：市农业农村局、市生态环境局

整改时限：2025年6月底前

整改目标：科学规划集中收集点，加快配套设施建设，健全规模以下畜禽粪污集中收集设施运行管理制度，确保畜禽粪污集中收集设施正常运行，散养户养殖粪污得到有效利用。

整改措施：

（一）市农业农村局、市生态环境局

1.市农业农村局督促各县（市、区）加快养殖密集区划定工作，制定养殖密集区划定方案，科学规划集中收集点，加快配套设施建设。

2.市农业农村局、市生态环境局联合组织开展专项排查，建立问题台账，强化对各地督导检查，推动各项措施落地见效。

（二）宁安市、东宁市、林口县

1.立行立改，宁安市封堵东京城镇东京城林业局畜禽散养户排污通道；东宁市督促东宁炎阳生态养殖农民专业合作社启用540m3粪污暂存池，安装使用1台粪污干湿分离机，新建40m3储液池；林口县对古城镇新立村散养户畜禽养殖污染问题进行整改，并及时反馈整改进展。

2.2025年3月底前，各有关县（市）完成畜禽散养密集区划定工作；2025年6月底前，各有关县（市）实行包保责任制，将粪污资源化利用工作责任落实到人；科学规划建设村屯粪污集中收集点，加大散养户粪污资源化利用工作推进力度。

3.各有关县（市）全面落实属地管理责任，组织相关单位开展督导服务，指导养殖户加快粪污收集贮存设施建设运行。压实养殖场户“谁养殖、谁治污”主体责任，切实把压力传导到位、责任落实到位、人员配备到位、条件保障到位、工作推进到位。

问题三十：部分县（市、区）农村生活垃圾收运体系未正常运行，长效运维管护机制尚未有效建立。

责任单位：市住房城乡建设局，各县（市、区）党委和人民政府

责 任 人：各责任单位主要负责同志

督导验收单位：市住房城乡建设局

整改时限：立行立改

整改目标：确保农村生活垃圾收转运体系规范运行，做到农村生活垃圾及时收运、规范处置。

整改措施：

（一）市住房城乡建设局

1.优化农村生活垃圾收转运体系，推动各乡镇农村生活垃圾收运体系正常运行，督促指导各县（市、区）建立农村生活垃圾长效运维管护机制。

2.建立全市农村生活垃圾长效运维管护机制，加强督导检查，有效整治农村生活垃圾散乱堆放问题。

（二）各县（市、区）

1.东安区在满足垃圾收集和转运需求的情况下，3个分拣中心保留原使用功能，其他4个实现功能拓展。

2.林口县组织各乡镇开展自检自查，确保分拣中心等设施设备正常运行。每月调度农村生活垃圾散乱堆放排查整治工作，建立问题台账，完善长效管护机制。

3.宁安市每月对各乡镇农村生活垃圾收运体系运行情况开展检查，指导乡镇完善农村生活垃圾治理长效运行管护机制。结合农村人居环境整治，拓展分拣中心使用功能，确保各类设施设备有效综合利用。

4.绥芬河市完成对镇、村生活垃圾收运体系进行全面排查，制定详细的运维管护责任清单，组织巡查队伍定期巡查，发现问题及时整改。对照农村生活垃圾“五有”标准进行排查整改，完善垃圾治理长效运维管护机制，建立问题台账、实行销号管理，确保生活垃圾收转运体系稳定运行，实现生活垃圾无害化处理。

5.海林市、穆棱市、东宁市、西安区、阳明区、爱民区开展秋冬农村生活垃圾治理整治专项行动，将河湖周边、道路两侧堆存的生活垃圾彻底清除，保洁员全部上岗，加强村庄环境卫生整治，确保收转运稳定运行。积极拓展垃圾分拣中心使用功能，逐一调查垃圾分拣中心综合利用能力。